BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Feature 1: Đặt và hủy suất ăn hàng ngày - Feature 2: Theo dõi lịch sử và chi phí bữa ăn

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Story 1 thuộc Feature 1: Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn cho ngày mai, để tôi chắc chắn có phần cơm trưa tại công ty - Story 2 thuộc Feature 2: Là nhân viên, tôi muốn xem tổng tiền ăn đã đặt trong tháng, để tôi đối chiếu với số tiền bị trừ trong bảng lương

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Hạng mục: “Thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin món ăn và lịch sử đặt cơm của nhân viên” - Giải thích: Đây là công việc nền tảng kỹ thuật phục vụ cho team Dev xây dựng tính năng, không cung cấp giá trị trực tiếp hiển thị cho người dùng cuối nên không phải là User Story

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Vi phạm tiêu chí: Testable (Có thể kiểm thử) và Specific trong bộ INVEST. “Chạy nhanh” và “dễ dung” là cảm tính, không có thước đo cụ thể để nghiệm thu - Viết lại: “Là người dùng, tôi muốn ứng dụng tải xong trang chủ trong vòng dưới 2 giây để tôi không phải chờ đợi lâu”

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Vi phạm tiêu chí: Small. Story này gộp quá nhiều tính năng (đặt, hủy, đổi, xem lịch sử, báo cáo...), quá lớn để hoàn thành trong 1 Sprint - Viết lại: “Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trưa trước 9h30 sáng mỗi ngày để nhà bếp chuẩn bị đúng món tôi thích”

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đặt suất ăn và thời gian hệ thống hiện tại là trước 9h30 của ngày ăn When: Nhân viên nhấn nút “Hủy suất” Then: Hệ thống hiển thị thông báo hủy thành công và không ghi nhận nợ cho bữa ăn đó |
| AC-02 | Given: Nhân viên đã đặt suất ăn và thời gian hệ thống hiện tại là từ 9h30 trở đi của ngày ăn When: Nhân viên nhấn nút “Hủy suất” Then: Hệ thống báo lỗi “Đã quá thời gian cho phép hủy” và giữ nguyên trạng thái đơn hàng |
| AC-03 | Given: Nhân viên chưa đặt suất ăn nào trong ngày hôm nay When: Nhân viên truy cập vào màn hình quản lý bữa ăn của ngày hôm nay Then: Nút “Hủy suất” bị mờ hoặc không hiển thị |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must Have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must Have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must Have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should Have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could Have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must Have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t Have |

Giải trình:

- SC-01: Là tính năng cốt lõi nhất, không có tính năng này thì ứng dụng không giải quyết được vấn đề cơ bản là đặt cơm từ xa - SC-07: Việc chia sẻ fanpage không giải quyết bất kỳ “nỗi đau” nào trong bối cảnh hiện tại của công ty nên không cần làm

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

- Velocity trung bình: (18 + 22 + 20) / 3 = 20 Story Point - Hạng mục chọn: SC-06 (8 SP), SC-01 (5 SP), SC-02 (3 SP), SC-05 (3 SP) - Tổng Story Point: 19 SP - Căn cứ: Tổng điểm 19 SP nằm trong giới hạn an toàn của Velocity (20 SP). Các hạng mục được chọn giải quyết ưu tiên bảo mật (đăng nhập) và luồng xương sống của dự án là đặt/hủy món

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Cung cấp tính năng đăng nhập và hoàn thiện luồng đặt/hủy suất ăn cơ bản cho nhân viên

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

- Nhận xét: Đến ngày thứ 5, đường thực tế nằm cao hơn đường lý tưởng. Nhóm đang làm việc chậm hơn tiến độ dự kiến và có nguy cơ không hoàn thành Sprint - Đề xuất hành động: Scrum Master cần ngay lập tức rà soát lại các trở ngại trong buổi Daily Scrum. Nếu xác định không thể làm kịp, team cần đàm phán với Product Owner để loại bỏ hạng mục độ ưu tiên thấp nhất ra khỏi Sprint hiện tại